

Plan annuel
de mise en accessibilité
2025

# Mises à jour

Ce plan est susceptible d’être mis à jour sans préavis. La version en ligne est la seule version qui peut faire référence.

| Version | Date |
| --- | --- |
| 001 | 23 janvier 2025 |
|  |  |

Table des matières

[Mises à jour 1](#_Toc188526029)

[Introduction 3](#_Toc188526030)

[Schéma pluriannuel 3](#_Toc188526031)

[Plan annuel 3](#_Toc188526032)

[Contact 3](#_Toc188526033)

[Actions 4](#_Toc188526034)

[Obligations légales et mise en conformité RGAA 4](#_Toc188526035)

[Ajout de la déclaration d’accessibilité et d’un lien vers le schéma pluriannuel et le plan annuel : 4](#_Toc188526036)

[Audits de conformité RGAA à réaliser 5](#_Toc188526037)

[Principales corrections apportées sur les portails 5](#_Toc188526038)

[Actions diverses 6](#_Toc188526039)

[Marchés publics 6](#_Toc188526040)

[Formations et certifications 7](#_Toc188526041)

[Élaboration du schéma pluriannuel 2026-2028 7](#_Toc188526042)

[Design system 7](#_Toc188526043)

# Introduction

L’article 47 de la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes rend obligatoire à tout service de communication publique en ligne d’être accessible à toutes et tous.

## Schéma pluriannuel

La loi fait obligation de publier un schéma pluriannuel d'une durée de trois ans dans l'objectif d'informer le public des moyens et des actions mis en place pour rendre les sites et applications accessibles à toutes et tous et plus particulièrement conformes au RGAA (Référentiel général d'amélioration de l'accessibilité).

Le schéma pluriannuel 2023-2025 pour l'accessibilité des sites et applications de la Région Nouvelle-Aquitaine a été réalisé en avril 2023 et est disponible à la consultation à cette adresse :
<https://www.nouvelle-aquitaine.fr/accessibilite>

## Plan annuel

Le schéma pluriannuel doit être accompagné d’un plan annuel d’action qui détaille les opérations programmées et mises en œuvre pour l’année courante ainsi que l’état de suivi de ces actions.

Le présent document est le plan annuel 2025 associé au schéma pluriannuel 2023-2025.

Il comporte des tableaux récapitulatifs des actions qui ont été ou seront mises en œuvre en 2025, leurs dates d’échéances si elles sont connues ainsi que leur état d’avancement et de réalisation.

# Contact

L’élaboration, le suivi et la mise à jour du schéma pluriannuel et de ce plan annuel sont placés sous la responsabilité de l’unité Web de la direction de la Communication (newsroom@nouvelle-aquitaine.fr).

# Actions

## Obligations légales et mise en conformité RGAA

| Actions | Mise en œuvre | Avancement |
| --- | --- | --- |
| Ajout de la déclaration d’accessibilité sur chaque site internet. | 1er trimestre | Planifié |
| Ajout d’un lien vers le schéma pluriannuel et le plan annuel sur chaque site internet. | 1er trimestre | Planifié |

### Ajout de la déclaration d’accessibilité et d’un lien vers le schéma pluriannuel et le plan annuel :

| Sites | Mise en œuvre | URL |
| --- | --- | --- |
| Portail Culture et patrimoine | Janvier | <https://www.culture-nouvelle-aquitaine.fr/accessibilite/> |
| Rénov en Nouvelle Aquitaine | Janvier | <https://nouvelle-aquitaine-renov.fr/accessibilite/> |
| Tribunes de la presse | Janvier | <https://www.tribunesdelapresse.org/accessibilite/>  |
| Canfraneus  | Janvier | <https://www.canfraneus.eu/accessibilite/>  |
| Nouveau festival | Janvier | <https://www.le-nouveau-festival.fr/accessibilite/>  |
| Olympiades des métiers | Janvier | <https://www.olympiadesmetiers.fr/accessibilite/>  |
| Festival Néo Terra | Janvier | <https://www.neo-terra.fr/accessibilite/>  |
| Made in Nouvelle-Aquitaine | Janvier | <https://www.made-in-nouvelle-aquitaine.fr/accessibilite/>  |
| Au plus près | Janvier | <https://rencontres-aupluspres.fr/accessibilite/>  |
| Ma formation mon emploi | Janvier | <https://moisdelaformation.fr/accessibilite/>  |
| So Pro  | Janvier | <https://salon-orientation.pro/accessibilite/>  |
| RER métropolitaine | Janvier | <https://www.projet-rer-m.fr/accessibilite/>  |
| Territoires | Janvier | <https://territoires.nouvelle-aquitaine.fr/accessibilite>  |
| Portail Europe en Nouvelle-Aquitaine | Janvier | <https://www.europe-en-nouvelle-aquitaine.eu/fr/accessibilite>  |
| Patrimoine et inventaire de Nouvelle-Aquitaine | Février | (en attente) |

## Audits de conformité RGAA à réaliser

| Sites | URL | Mise en œuvre | Avancement |
| --- | --- | --- | --- |
| Portail Territoires | <https://territoires.nouvelle-aquitaine.fr/>  | 2025 | Planifié |
| Portail Europe en Nouvelle-Aquitaine | <https://www.europe-en-nouvelle-aquitaine.eu/fr>  | 2e semestre | Planifié |
| Portail Culture | <https://www.culture-nouvelle-aquitaine.fr/>  | 2e semestre | Planifié |
| Portail Région | <https://www.nouvelle-aquitaine.fr>  | 2025 | Planifié |

La Région s’est engagée dans la refonte complète du portail Territoires, dont la mise en ligne est prévue en fin de premier semestre 2025. Un audit complet sera réalisé à sa sortie.

## Principales corrections apportées sur les portails

Ces corrections s’appliquent aux portails Région, Entreprises, Jeunes et Guide des aides.

| Corrections | Portail | Mise en œuvre | Avancement |
| --- | --- | --- | --- |
| Corrections des liens d'évitement (style) | Guide des aides | 1er trimestre | En cours |
| Correction du formulaire de recherche du guide des aides (labels, contrastes, focus, style, aria, piège au clavier, libellés explicites…) | Guide des aides | 1er trimestre | En cours |
| Correction de l’affichage des résultats de recherche (nombre de résultats, remplacement des <span>) | Guide des aides | 1er trimestre | En cours |
| Correction des erreurs identifiées par le validateur W3C (critère 8.2) | Tous | 1er trimestre | En cours |
| Correction des balises servant à la présentation de l’information qui sont présentes dans le code source généré des pages (critère 8.9) | Tous | 1er trimestre | En cours |
| Correction des déclarations CSS de couleurs de fond d’élément et de police (critère 10.5) | Tous | 1er trimestre | En cours |
| Correction des prises de focus (critère 10.7) | Tous | 1er trimestre | En cours |
| Remplacement des *TinySlider* par *SplideJs* | Tous | 1er trimestre | En cours |
| Contrôle automatisé des erreurs 404 (Oncrawl) | Tous | Janvier | Réalisé |
| Correction des erreurs 404 relevées | Tous | 1er trimestre | En cours |
| Correction du formulaire de contact pour recueillir les retours usagers et demandes d’assistance | Tous | 1er trimestre | En cours |
| Correction des listes non ordonnées  | Tous | 2e trimestre | Planifié |

## Actions diverses

| Actions | Mise en œuvre | Avancement |
| --- | --- | --- |
| Remplacement du système de diffusion des offres d’emploi par une solution en conformité avec le RGAA  | 1er semestre | En cours |
| Création d’un catalogue d’actions de sensibilisation et de formation | 1er semestre | Planifié |
| Mise à jour des procédures relatives aux recrutements | 2e semestre | Planifié  |
| Création d’indicateurs | 2e semestre | Planifié  |
| Mise en accessibilité des nouvelles vidéos | 2025 | Planifié |
| Mise en accessibilité des nouveaux fichiers PDF créés par le service Création graphique | 2025 | Planifié |
| Mise en accessibilité des nouveaux fichiers PDF créés par les autres services | 2025 | Planifié |
| Contrôle automatisé de l’accessibilité des PDF proposés au téléchargement sur les portails et le guide des aides (deuxième vague) | 2e semestre | Planifié |
| Mise en ligne de fichiers DOCX accessibles en alternative aux PDF qui ne le sont pas | 2e semestre | Planifié  |
| Mise à jour du Design System, publié sur Zeroheigt | 2025 | En cours |

## Marchés publics

| Actions | Mise en œuvre | Avancement |
| --- | --- | --- |
| Prise en compte du RGAA dans la rédaction du nouvel accord cadre de communication 2026-2029 | 2e semestre | Planifié  |
| Évaluation des besoins humains et financiers | 2e semestre | Planifié  |
| Mise à jour des procédures d’élaboration des marchés | 2e semestre | Planifié  |
| Mise à jour des règles d’évaluation des candidatures | 2e semestre | Planifié  |

## Formations et certifications

| Actions | Mise en œuvre | Avancement |
| --- | --- | --- |
| Certifications Opquast | 1er trimestre | En cours |
|  |  |  |

## Élaboration du schéma pluriannuel 2026-2028

| Actions | Mise en œuvre | Avancement |
| --- | --- | --- |
| Bilan du schéma pluriannuel 2023-2025 | 2e semestre | Planifié |
| Rédaction du schéma pluriannuel 2026-2028 | 2e semestre | Planifié |
| Validation du schéma pluriannuel 2026-2028 | 1er semestre 2026 | Planifié |

# Design system

La Région Nouvelle-Aquitaine s’appuie sur un Design System pour la réalisation de ses sites internet, en particulier ses portails, qui sont censés ne pas en déroger.

Le Design system est :

* Un référentiel commun regroupant l’ensemble des composants d’une interface et une documentation sur les règles d’usage, comportements, accessibilité de ceux-ci.​ ​
* Un outil vivant permettant aux designers, intégrateurs et développeurs de concevoir et mettre en place des interfaces rapidement et de manière cohérente.​
* Il permet d'industrialiser la production d’interfaces en se basant sur des composants déjà existants, de garantir une homogénéité graphique, de code et d’expérience dans le temps.​

C’est un outil vivant et en perpétuel évolution. Il n'est pas exhaustif ni limité, l'objectif est de le maintenir à jour, au fur et à mesure des évolutions des produits et services digitaux ou de l'identité graphique. Les équipes travaillant sur ce design système cherchent à l'améliorer et à l'enrichir en permanence. Tout l'intérêt réside dans sa simplicité d'utilisation et sa robustesse.

Ce Design System est voué à s'enrichir au fil du temps afin d'être un outil utilisé par le plus grand nombre. Il est utile pour toutes les personnes qui travaillent sur des produits digitaux de l'écosystème Nouvelle-Aquitaine : collaborateurs de la région, agences digitales, designer, équipe de communication, etc.

Il contient des principes généraux des outils digitaux, les principes de design, la direction artistique et les notions d'accessibilité par exemple. Il liste les styles (fondations) de l'écosystème de la région : couleurs, typographies, pictogrammes. Et il liste la majorité des composants et modules principaux des interfaces.

La Région Nouvelle-Aquitaine met à jour ce design system afin de le rendre conforme avec le référentiel général d’amélioration de l’accessibilité (RGAA), version 4 et le référentiel Opquast.